# Meta-regla extraída de la documentación NoMADA 2022

A continuación, se presentan las meta-reglas estructurales extraídas de la documentación, abstrayendo los procesos específicos del negocio para convertirlos en axiomas de gestión y desarrollo:

1. Gestión de Artefactos y Control Documental

Regla Privada: Cada "Acta de Reunión" o "Descripción de Proyecto" debe tener un código único (ej. NoI-ACRE-001), versión (V1.0.0) y fecha de vigencia.

Meta-Regla: Todo componente de información organizacional debe estar sujeto a un sistema de identificación unívoca y control de versiones para garantizar la integridad y auditabilidad del historial del proyecto.

2. Validación y Verificación (Control de Calidad)

Regla Privada: Los documentos como el Plan de Proyecto o Casos de Prueba deben revisarse con una lista de cotejo que verifique ortografía, códigos de identificación y consistencia.

Meta-Regla: Los entregables técnicos deben someterse a un proceso estandarizado de revisión por pares utilizando criterios de calidad predefinidos antes de su aprobación final.

3. Gobernanza y Aprobaciones

Regla Privada: El desarrollo de software no puede comenzar formalmente hasta que el cliente autorice la especificación de requerimientos y el diseño.

Meta-Regla: Las transiciones entre fases críticas del ciclo de vida del proyecto requieren una validación formal y explícita de los interesados clave para mitigar riesgos de desviación de alcance.

4. Seguridad y Manejo de Credenciales

Regla Privada: Las contraseñas de servidores (Digital Ocean) y administradores deben entregarse en archivos cifrados dentro de una memoria USB protegida.

Meta-Regla: La transferencia de información sensible y credenciales de acceso debe realizarse exclusivamente a través de medios cifrados y soportes físicos protegidos para asegurar la confidencialidad en la entrega final.

5. Trazabilidad del Desarrollo

Regla Privada: Cada requisito funcional (RF_00) debe estar mapeado a una página del diseño, un fragmento de código específico y un ID de caso de prueba (LOGIN01).

Meta-Regla: Debe existir una correspondencia bidireccional y documentada entre los requisitos de usuario, los componentes de arquitectura, la implementación lógica y las pruebas de validación.

6. Protocolos de Pruebas

Regla Privada: Los procedimientos de prueba deben listar requisitos de hardware, software (como Google Chrome) y pasos numerados con resultados esperados.

Meta-Regla: La validación técnica debe ejecutarse en entornos controlados siguiendo guiones reproducibles que contrasten sistemáticamente el comportamiento observado contra la especificación técnica.

7. Continuidad y Respaldo de Información

Regla Privada: Se deben realizar respaldos del repositorio del proyecto en hitos específicos (primero, segundo y tercero) y un respaldo final en medios digitales.

Meta-Regla: Los procesos de ingeniería deben integrar rutinas obligatorias de respaldo de activos digitales en hitos clave para asegurar la recuperación ante desastres y la persistencia del conocimiento técnico.

8. Gestión de Acuerdos en Reuniones

Regla Privada: Al final de cada sesión se deben firmar los acuerdos y darles seguimiento en las actas posteriores indicando si están "Cumplidos" o "En Proceso".

Meta-Regla: Toda sesión de toma de decisiones debe concluir con la formalización de compromisos, asignación de responsables y un mecanismo de seguimiento del estado de cumplimiento para garantizar la ejecución de la estrategia.

9. Restricciones de Infraestructura

Regla Privada: El sistema debe funcionar bajo subdominios específicos de note-app.com para permitir la visualización interna en la red del cliente (VDI).

Meta-Regla: El diseño de la arquitectura de red del software debe alinearse con las políticas de seguridad y la topología de red existente de la organización receptora para garantizar la operatividad en producción.